天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：机场建设与项目管理                  （2010年11月修订版）            课程代码：0856


天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：机场建设与项目管理                                    课程代码：0856

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

机场建设与项目管理是高等教育自学考试机场管理（本）专业的专业课。本课程全面、概括地向学生讲授有关机场建设与项目管理的基本知识，通过学习使学生了解民用机场基本建设程序、施工技术和施工项目管理。

本课程的教学目的旨在培养学生具备独立解决民用机场工程施工中有关施工技术、施工组织和建设项目管理的基本知识和基本技能。

本课程涉及了国内外有关机场建设的重要技术标准，如国际民用航空公约附件14—《机场》、国际民航组织的《机场设计手册》、《机场勤务手册》、中国民航机场有关施工技术标准、《飞行区技术标准》以及美国联邦航空局（FAA）的有关标准和规定等。课程的特点是以机场建设管理为线索，将有关资料进行认真筛选，仅保留基本的知识要素，通过由浅入深的教学，并佐以生动的实例和图表，使学生尽快抓住问题的实质，形成比较深入的理解进而达到对知识的掌握。比较系统地阐述了机场工程施工技术的基本原理和工艺方法以及机场施工组织和项目管理的基本理论和方法，较好的反映了机场施工领域的最新成果和发展动态。

二、课程目标与基本要求

本课程旨在使学生对民航和民用机场建设管理的基本知识、与机场建设有关的施工技术、施工组织具有概括的了解，掌握民用机场建设项目管理的工作方法、组织结构和管理程序等，提供机场管理专业所需要的比较全面的施工与项目管理知识。课程基本要求如下：

1、掌握机场土方工程基本特性，掌握飞行区土方工程施工技术

2、了解机场道面基层工程基本知识

3、掌握机场道面水泥混凝土工程施工与技术

4、了解机场道面沥青面层施工技术

5、了解建设项目基本概况与建设项目投资管理

6、了解建设项目经济评估的基本原理

7、了解机场建设项目经济评价方法及经济性比较分析

8、掌握建设项目的招标、合同、计划及资源管理

9、了解建设项目的控制与协调

10、了解建设项目的竣工验收

三、本课程与相关课程的关系

机场建设与项目管理是机场管理专业重要的专业课，以前学课程：机场工程、机场规划与环境保护、机场特种设施与设备为基础。本课程将为毕业设计提供必要专业背景知识。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章  机场土方工程施工技术

学习目的与要求

通过本章学习，掌握深入了解机场土方工程基本特性，掌握飞行区土方工程。

二、考核知识点与考核要求

（一）机场土方工程基本特性（一般）

      识记：土的基本特性

      理解：机场土方施工基本程序

（二）飞行区土方工程（重点）

识记：挖土的一般要求

理解：土基开挖、道面土基填土作业方法、平整作业方法

      应用：各种机械在挖、填方中的应用，爆破技术在土方开挖中的应用，土的压实机理在土体碾压中的应用

第二章  机场道面基层工程

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握机场道面基层基本类型，了解各种基层工程施工基本知识。

考核知识点与考核要求

（一）机场道面基层的类型（一般）

      识记：机场道面基层分类

（二）半刚性基层施工（重点）

      识记：集料的组成

      理解：强度形成机理、材料的质量要求、施工种类及工序

      应用：混合料设计在基层配料中的应用

（三）级配碎（砾）石基层施工（一般）

      识记：施工工艺流程

第三章  机场道面水泥混凝土工程

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握机场道面水泥混凝土工程施工与技术。

二、考核知识点与考核要求

（一）机场道面水泥混凝土工程施工（重点）

      识记：水泥混凝土组成材料要求

      理解：混合料搅拌与运输，道面混凝土施工质量主要通病，模板支设，道面混凝土铺筑基本程序

      应用：预防水泥混凝土道面损坏技术在机场水泥混凝土道面摊铺中的应用，接缝技术在机场水泥混凝土道面施工中的应用

（二）机场道面水泥混凝土机械化施工（次重点）

识记：摊铺机类型

理解：摊铺机工作原理

第四章  机场道面沥青面层施工

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解沥青混合料材料特性，掌握机场道面沥青面层施工技术。

二、考核知识点与考核要求

（一）沥青混合料的分类和强度机理（一般）

识记：沥青混合料的分类

      理解：沥青混合料的强度机理

（二）沥青混合料组成材料要求（一般）

识记：评价沥青性能的指标、粗集料的组成

（三）沥青混凝土混合料的组成设计（一般）

识记：沥青混凝土混合料的技术标准

（四）沥青混凝土混合料拌和与运输（次重点）

      理解：拌和设备的组成及分类

（五）沥青混合料铺筑（重点）

理解：准备工作程序、混合料摊铺的一般要求、沥青混合料碾压作业基本程序

（六）旧道面加铺沥青面层不停航施工技术（次重点）

      理解：修补道面的技术措施、不停航施工措施

第五章  建设项目基本概况与建设项目投资决策管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解建设项目的基本情况，了解建设项目投资决策的原则与程序，掌握建设项目可行性研究管理的方法。

二、考核知识点与考核要求

（一）建设项目的基本情况（次重点）

      识记：建设项目概念、特征与分类

理解：建设项目的构成，建设项目周期，世界银行项目贷款周期，我国建设项目投资管理体制

（二）建设项目投资决策的原则与程序（次重点）

理解：建设项目投资决策的原则与要素，建设项目投资决策的程序

（三）机会研究与项目建议书的编制（一般）

      识记：项目建议书的作用

（四）建设项目可行性研究（重点）

理解：可行性研究的含义，可行性研究的内容与作用

应用：可行性研究方法在建设项目管理中的应用

（五）项目评估与决策（次重点）

识记：项目评估的概念

理解：项目评估的分类与内容

 建设项目经济评估的基本原理

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解建设项目经济评估的基本原理，掌握经济效益概念及评价指标体系。

二、考核知识点与考核要求

（一）经济效益评价指标体系（重点）

    识记：经济效益概念

      理解：经济效益表达方式，经济效益评价原则，经济效益分类，经济效益指标评价体系

应用：经济效益评价指标体系在建设项目管理中的应用

（二）建设项目的现金流量及构成要素（一般）

识记：现金流量的概念，投资的概念

理解：现金流量的表示方法，现金流量的构成要素

（三）资金的时间价值（次重点）

理解：现金时间价值的计算方法

机场建设项目经济评价方法及经济性比较分析

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解经济评价的基本方法、项目的财务评价体系，掌握方案的比较原则。

二、考核知识点与考核要求

（一）经济评价基本方法（重点）

      识记：净现值，内部收益率，投资回收期

理解：经济评价的概念、特点及基本要求

应用：投资回收期法、净现值法、内部收益率法在建设项目评价中的应用

（二）项目的财务评价（次重点） 

理解：财务评价的概念及费用与效益的识别，财务评价的内容与评价指标体系

（三）方案比较的原则（一般）

理解：方案比较应遵循的原则

第八章  建设项目的招标、合同、计划、资源及信息管理

学习目的与要求

通过本章学习，了解建设项目招标、合同、计划及资源管理程序，掌握项目招标、合同、计划及资源管理的基本原则与方法。

二、考核知识点与考核要求

（一）建设项目的招标管理（次重点）

识记：招标与投标

理解：建设项目招标管理程序与内容

应用：公开与邀请招标模式在建设项目中的应用

（二）建设项目的合同管理（重点）

识记：建设项目合同

理解：工程施工合同管理内容，合同与索赔

应用：合同管理在建设项目中的应用

（三）建设项目的计划管理（重点）

      识记：关键与非关键线路。

理解：建设项目计划的编制，项目计划的网络技术

应用：网络技术在建设项目计划管理中的应用

（四）建设项目的资源管理（次重点）

理解：建设项目资源管理的内容

应用：正确协调项目进度与资源供给量的关系，原材料与设备管理

第九章  建设项目的控制与协调

一、学习目的与要求

了解建设项目的控制原理，掌握建设项目投资、成本、进度及质量的控制方法。

二、考核知识点与考核要求

（一）建设项目投资的控制（次重点）

      识记：建设项目投资的概念

理解：建设项目投资控制的原理、控制、影响因素

（二）建设项目施工成本控制（一般）

理解：建设项目施工成本控制原理

（三）建设项目进度控制（次重点）

理解：建设项目施工进度控制原理与方法

（四）建设项目质量控制（重点）

理解：建设项目施工质量控制的因素与原则

应用：质量控制理论与方法在建设项目质量控制中的应用

第十章 建设项目的竣工验收和后评价

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握竣工验收的依据、标准、程序和内容。

二、考核知识点与考核要求

（一）竣工验收的依据和标准（重点）

      理解：竣工验收的标准，竣工验收建设项目应具备的条件和依据

（二）竣工验收的程序（一般）

识记：竣工验收程序

（三）竣工验收的内容与质量核定（一般）

应用：质量核定在项目竣工验收中的应用。

第三部分 有关说明与实施要求

考核目标的能力层次的表述

本大纲在列出考试内容的基础上，对各章规定了考试目标，包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，使考生能够进一步明确考试内容和要求，更有目的的对教材进行系统学习；使社会助学者能够更全面的、有针对性的分层次进行辅导；使考试命题能够更加明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

本大纲在考核目标中，按照识记、理解、应用的层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次之间为递进等级关系，其含义是：

识记：能知道有关名词、概念、知识的意义，并能正确地认识和表达。是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面地把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别和联系。是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关理论和实际问题，并能运用多个知识点进行综合分析，解决问题。

二、教材

指定教材

       《建设项目管理》  魏连雨主编  中国建材工业出版社 2000年7月
参考教材

       《机场施工（上）》  黄灿华、刘晓军编著  空军工程学院  1996年8月

《建筑施工组织学》  同济大学 天津大学  中国建工出版社  1987年12月          

       《建设监理概论》  都贻明等著  地震出版社  1993年10月     
三、自学方法指导

1、开始学习教材某一章之前，先翻阅考试大纲对这一章考核知识点的能力层次要求和考核要求，以便在阅读时做到有的放矢、心中有数。

2、研读教材时，要全神贯注、字斟句酌、认真推敲。基本概念务求清晰明确，基本理论务求深刻理解，基本方法务求熟练掌握。

3、自学中要做好学习笔记，然后根据知识的内在联系进行梳理概括、融会贯通，抓住问题的实质和知识的要点，切忌囫囵吞枣、食而不化。

4、对来自民航运输业的学生，应充分利用工作岗位便利，根据教材内容进行实地考察或走访，向业界有经验、见地的人士请教，避免死读书，争取最大限度的获得有关的感性认识。

5、充分利用推荐的参考书，有些内容可采取对照学习的方法，从而加深对教材内容的理解。

6、充分利用互联网获取有关专业知识资讯，这样可拓广自己的知识面。

7、认真完成各章教材后的思考题，巩固所学知识，检验自己的学习成效。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核要求。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导学生逐步学会独立学习，在自学中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

6、助学课时：本课程共5学分，助学课时90学时，分配如下：

	章次
	课程内容
	助学时间

	第一章
	机场土方工程施工技术
	10

	第二章
	机场道面基层工程
	5

	第三章
	机场道面水泥混凝土工程
	5

	第四章
	机场道面沥青面层施工
	5

	第五章
	建设项目基本概况及建设项目投资决策管理
	10

	第六章
	建设项目经济评估的基本原理
	10

	第七章
	机场建设项目经济评价方法及经济性比较分析
	10

	第八章
	建设项目的招标、合同、计划及资源管理
	20

	第九章
	建设项目的控制与协调
	10

	第十章
	建设项目的竣工验收
	5

	
	合计
	90


五、关于命题和考试的若干规定

1、大纲各章提及的考核要求中各知识点都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷中对不同能力层次要求的试题所占比例大致是：识记题为15%，理解题为30%，应用题为55%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易，较易，较难，难。在试卷中占的比例分别为：2：3：3：2。

4、试题重点比例为：重点占65%；次重点25%；一般占10%。

5、试题类型一般有：填空题、解释名词题、单项选择题、多项选择题、判断改正题，简答题、论述题及案例题等。

6、考核方式为闭卷笔试，考试时间150分钟。采用百分制评分，60分及格。

六、题型示例（样卷）

（一）填空题

      机场施工前的准备工作有＿＿＿＿、＿＿＿＿＿．

（二）解释名词

　    双代号网络图

（三）单选题

      在施工过程中，测量粗略控制方格网的边长是（    ）。
A.20 -- 40 m   B.10 -- 20 m   C.50 -- 60 m    D.60 -- 70 m

（四）多选题

      常用的挖方机械有（　　）

        A.推土机    B.挖掘机    C.铲运机    D.平地机

（五）判断说明题(下列说法是否正确，简要说明)

公开招标资格审查的工作量小于邀请招标资格审查的工作量                     

（六）简答题

建设项目投资有哪些内容组成？

（七）论述题

论述资金时间价值与通货膨胀的关系

（八）案例题
我国北方某机场场道工程计划2002年5月30日开工，2003年10月8日竣工，工期共计498天(日历天)。
    本工程的施工全过程共分五个阶段：第一阶段为施工准备阶段；第二阶段为土石方、山皮石垫层工程施工全面展开阶段；第三阶段为冬季休整、备料阶段；第四阶段为基层、道面混凝土、排水工程施工全面展开阶段；第五阶段为施工收尾验收阶段。

第一阶段：施工准备阶段，需32日历天。

第二阶段：土石方工程施工全面展开阶段。

各项工作明细见下表

	工作编号
	工作名称
	工程量
	日施工进度
	施工顺序要求

	（1）
	表层植物土剥离
	34032
	1097．8
	施工准备完成后可开始

	（2）
	填方区原地面碾压
	238900
	3916．4
	可与（1）工作平行作业

	（3）
	填方
	403891
	6621．2
	须在（1）（2）工作完成后开始

	（4）
	弃方
	771744
	127405.6
	可与（3）工作平行作业

	（5）
	土面区平整
	313638
	26135.5
	须在（3）（4）工作完成后开始


问题：

1．阐述施工准备阶段的主要工作

2．利用横道图编制第一、二阶段的施工进度计划
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